

**ISPARTA İL TOPLAMI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA İLİ GENEL TOPLAMI**  | **6.801.860.025** | **21.160.524.411** | **1.221.601.173** | **4.971.938.349** | **743.500.000** | **3.118.408.000** |

 **SEKTÖRÜ: TARIM-SULAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  | **6.751.860.025** | **9.777.758.145** | **1.221.601.173** | **2.177.306.889** | **738.500.000** | **1.832.500.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** |  |  |  | **48.000.000** |  |  |  | **4.000.000** |
| b) 2025 Yılından Sonraya Kalanlar |  |  |  | 48.000.000 |  |  |  | 4.000.000 |
| 2023A01-214479 | Yalvaç Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2023-2028 |  | 12.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 2024A01-227282 | Isparta-Gelendost Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2024-2028 |  | 12.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 2024A01-227283 | Isparta-Hoyran Sulaması Yenileme | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2024-2028 |  | 12.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 2024A01-227284 | Isparta Aksu Yılanlı Sulaması Yenilemesi | Isparta | Etüt-Proje (1 adet) | 2024-2028 |  | 12.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **6.751.860.025** | **9.729.758.145** | **1.221.601.173** | **2.177.306.889** | **738.500.000** | **1.828.500.000** |
| b) 2025 Yılından Sonraya Kalanlar |  | 6.751.860.025 | 9.729.758.145 | 1.221.601.173 | 2.177.306.889 | 738.500.000 | 1.828.500.000 |
| 2017A01-2890 | Senirkent Sulaması Yenileme | Isparta | Yenileme (7.376 ha) | 2017-2028 |  | 2.977.898.120 |  | 955.705.716 |  | 1.090.000.000 |
| 2018A01-39567 | Atabey Sulaması Yenileme | Isparta | Yenileme (13.834 ha) | 2018-2028 | 6.751.860.025 | 6.751.860.025 | 1.221.601.173 | 1.221.601.173 | 738.500.000 | 738.500.000 |

**S**

**SEKTÖRÜ: ENERJİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  |  |  | **418.240.000** |  | **2.000** |  | **21.000.000** |
| **B)**  **DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **418.240.000** |  | **2.000** |  | **21.000.000** |
| b) 2025 Yılından Sonraya Kalanlar  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2023D00-195331 | Afyon-2- Afyon Çim. - Barla EİH Yenileme (TTFO) | Afyonkarahisar,Isparta | 154 kV Enerji İletim Hattı (70 km) | 2023-2028 |  | 418.240.000 |  | 2.000 |  | 21.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME - DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI** |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  |  |  | **2.345.027.260** |  | **1.599.783.504** |  | **592.249.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | 2.345.027.260 |  | 1.599.783.504 |  | 592.249.000 |
| b) 2025 Yılından Sonraya Kalanlar  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 2012E01-1546 | Afyon-Denizli-Isparta/Burdur Yerli Sinyalizasyon | Afyonkarahisar,Burdur, Denizli, Isparta | Alet ve Cihazlar, Müşavirlik,Sinyalizasyon (376 km) | 2012-2026 |  | 2.345.027.260 |  | 1.599.783.504 |  | 592.249.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: ULAŞTIRMA – HABERLEŞME – KARAYOLU ULAŞTIRMASI** |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAMI** |  |  |  | **5.274.884.345** |  | **868.175.295** |  | **176.134.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **5.274.884.345** |  | **868.175.295** |  | **176.134.000** |
| b) 2025 Yılından Sonraya Kalanlar  |   |   |  | **5.274.884.345** |  | **868.175.295** |  | **176.134.000** |
| 2015E04-2299 | (Antalya-Manavgat)Ayr.-Dereboğazı Ağlasun Ayr. | Antalya, Burdur, Isparta | BY/BSK (92 km), Çift Tüp Karayolu Tüneli (5.580 m) | 2015-2028 |  | 3.490.115.581 |  | 291.599.081 |  | 10.000 |
| 2018E04-23446 | Isparta-Burdur (Dostluk Yolu) | Burdur, Isparta | BY/BSK (14 km) | 2018-2028 |  | 995.808.528 |  | 366.901.357 |  | 126.124.000 |
| 2020E04-207895 | Gelendost-Şarkikaraağaç Yolu | Isparta | BY BSK (50 km) | 2020-2028 |  | 788.960.236 |  | 209.674.857 |  | 50.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
| DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  |  | **522.334.661** |  | **206.334.661** |  | **175.000.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** |  |  |  | **500.000** |  |  |  | **500.000** |
| a)2025 yılında bitenler  |   |   |  | 500.000 |  |  |  | 500.000 |
| 2025H03-258652 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta  | Etüt-Proje | 2025-2025 |  | 500.000 |  |  |  | 500.000 |
| **B)DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI**  |  |  |  | **482.334.661** |  | **206.334.661** |  | **135.000.000** |
| a)2025 yılında bitenler |  |  |  | 55.334.661 |  | 30.334.661 |  | 25.000.000 |
| 2020H03-151495 | Kampüs Altyapısı | Isparta  | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 |  | 55.334.661 |  | 30.334.661 |  | 25.000.000 |
| b) 2025 yılından sonraya kalanlar |  |  |  | 427.000.000 |  | 176.000.000 |  | 110.000.000 |
| 2021H03-167734 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Eğitim (19.000 m2) | 2021-2027 |  | 427.000.000 |  | 176.000.000 |  | 110.000.000 |
|  | Merkezi Derslik  | Isparta | Eğitim (14.000 m2) | 2021-2025 |  | 202.000.000 |  | 176.000.000 |  | 26.000.000 |
| Merkezi Derslik ve İdari Bina | Isparta | Eğitim (5.000 m2) | 2024-2027 |  | 225.000.000 |  |  |  | 84.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **39.500.000** |  |  |  | **39.500.000** |
| a) 2025 yılında bitenler |  |  |  | 39.500.000 |  |  |  | 39.500.000 |
| 2025H03-258650 | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik YayınAlımı | 2025-2025 |  | 5.500.000 |  |  |  | 5.500.000 |
| 2025H03-258654 | Muhtelif İşler | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-11b {1 adet), T-9 (1 adet) | 2025-2025 |  | 34.000.000 |  |  |  | 34.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM – YÜKSEKÖĞRETİM** |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TOPLAMI** |  |  |  | **499.780.000** |  | **120.336.000** |  | **176.000.000** |
| **A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI** |  |  |  | **1.000.000** |  |  |  | **1.000.000** |
| a) 2025 yılında bitenler |   |   |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| 2025H03-258636 | Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi | Isparta | Etüt-Proje | 2025-2025 |  | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **441.782.000** |  | **120.336.000** |  | **118.002.000** |
| a) 2025 yılında bitenler |  |  |  | 87.329.000 |  | 61.325.000 |  | 28.002.000 |
| 1994H03-454 | Fen Edebiyat Fakültesi | Isparta | Eğitim (33.270 m2) | 1994-2025 |  | 26.006.000 |  | 26.004.000 |  | 2.000 |
| 2020H03-152735 | Kampüs Altyapısı | Isparta | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı,Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı,Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020-2025 |  | 61.323.000 |  | 35.321.000 |  | 28.000.000 |
| b) 2025 yılından sonraya kalanlar |  |  |  |  |  | 354.453.000 |  | 59.011.000 |  | 90.000.000 |
| 1994H03-453 | Derslik ve Merkezi Birimler | Isparta | Eğitim 2.615 m2, Sosyal Donatı (18.000 m2 ) | 1994-2025 |  | 354.453.000 |  | 59.011.000 |  | 90.000.000 |
|  | Yemekhane | Isparta | Sosyal Donatı (18.000 m2) | 2017-2025 |  | 283.500.000 |  | 28.058.000 |  | 50.000.000 |
|  | Sivil Havacılık Yüksekokulu Laboratuvar ve Hangar | Isparta | Eğitim (2.615 m2) | 2023-2025 |  | 70.953.000 |  | 30.953.000 |  | 40.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **56.998.000**  |  |  |  | **56.998.000** |
| a) 2025 yılında bitenler |  |  |  | 56.998.000 |  |  |  | 56.998.000 |
| 2025H03-258632  | Muhtelif İşler [572] | Isparta | Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, T-8 (1 adet) | 2025-2025 |  | 42.998.000 |  |  |  | 42.998.000 |
| 2025H03-258634 | Yayın Alımı | Isparta | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2025-2025 |  | 14.000.000 |  |  |  | 14.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: EĞİTİM-KÜLTÜR**  |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI** |  |  |  | **251.500.000** |  |  |  | **37.500.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **250.000.000** |  |  |  | **36.000.000** |
| b) 2025 yılından sonraya kalanlar |
|  | Isparta Müzesi | Isparta  | Müze (4.000 m2 )) |  2023-2027 |  | 250.000.000 |  |  |  | 36.000.000 |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **1.500.000** |  |  |  | **1.500.000** |
| a) 2025 yılında bitenler |  |  |  | 1.500.000 |  |  |  | 1.500.000 |
|  | Eğirdir ilçesi Bademli Köyü-Davraz Kayak Merkezi Yolu Yapımı | Isparta | Çevre Düzenlemesi, Karayolu Altyapısı, Proje Desteği, Sanat Yapısı, Trafik Güvenliği, Yürüyüş/gezinti yolu | 2025-2025 |  | 1.500.000 |  |  |  | 1.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: İMALAT-KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK** |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI** |  |  | **50.000.000** | **2.030.250.000** |  |  | **5.000.000** | **103.026.000** |
| **B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **2.030.250.000** |  |  | **5.000.000** | **103.026.000** |
| b) 2025 yılından sonraya kalanlar |  |  |  | 2.030.250.000 |  |  | 5.000.000 | 103.026.000 |
|  | Isparta-Yalvaç OSB  | Isparta | İnşaat (1 Adet) | 2004-2028 |  | 1.000.000.000 |  |  |  | 1.000 |
|  | Isparta Süleyman Demirel OSB-Burdur OSB-Burdur 2 OSB Ortak Arıtma Tesisi | Burdur-Isparta  | OSB Arıtma Tesisi (1 Adet) | 2021-2028 |  | 980.250.000 |  |  |  | 98.025.000 |
|  | Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB  | Isparta | İnşaat (1 Adet) | 2023-2028 | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 |

|  |
| --- |
| **SEKTÖRÜ: TURİZM** |
| PROJE NO | PROJE ADI | YER | KARAKTERİSTİK | BAŞLAMA BİTİŞ YILI | PROJE TUTARI (TL) | 2024 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA (TL) | 2025 YATIRIMI (TL) |
|  |  |  |  |  | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM | DIŞ KREDİ | TOPLAM |
| **ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI** |  |  |  | **40.750.000** |  |  |  | **4.999.000** |
| **C) YENİ PROJELER TOPLAMI** |  |  |  | **40.750.000** |  |  |  | **4.999.000** |
| b) 2025 yılından sonraya kalanlar |  |  |  | 40.750.000 |  |  |  | 4.999.000 |
| 2025F00-254757 | Eğirdir Gölü Çevre Düzenlemesi | Isparta | Alan düzenleme {1 ha), Proje Desteği | 2025-2027 |  | 40.750.000 |  |  |  | 4.999.000 |